РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# **Администрация Заларинского муниципального образования**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. р. п. Залари № \_\_\_\_\_\_

Об утверждении Порядка содержания и ремонта

автомобильных дорог местного значения

Заларинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь [ст.ст. 6, 41](consultantplus://offline/ref=62AA2563604C2644B2C09EB39EA11EE1932C9DF2232FB04FDDC0B56A45C6A2C6F86EAD65FA9CD9925672F3QAUBG) Устава Заларинского муниципального образования, администрация Заларинского муниципального образования

П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Заларинского  муниципального образования.  
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Вести Заларей» и разместить на официальном сайте Заларинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Заларинского муниципального образования Д.А.Дорошенко.

Глава администрации Заларинского

муниципального образования В.С.Орноев

Исп. Саджая С.Л. главный специалист по правовым вопросам

тел. 8 (395 52) 2 10 56

Приложение

к постановлению администрации

Заларинского муниципального образования

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК  
содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения   
Заларинского муниципального образования**

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Заларинского муниципального образования  (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ и ведения учёта автомобильных дорог.  
 1.2. Для целей настоящего Порядка понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 N257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения  Заларинского муниципального образования  (далее - автомобильные дороги) и искусственных сооружений на них администрацией  Заларинского муниципального образования   (далее – городское поселение) заключаются муниципальные контракты (договоры) с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля качества и приёмку выполненных работ.

1.5. Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог является технический паспорт.

2. Обследование автомобильных дорог

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначаемой постановлением администрации городского поселения, в составе представителей администрации городского поселения, Отдела ГИБДД МО МВД России «Заларинский» (по согласованию), в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры) в соответствии с нормативными документами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области.

2.2. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:  
- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.3. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.4. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.5. Акты обследований утверждаются главой администрации городского поселения, который на их основании планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

2.6. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов, эстакад и путепроводов) проводится диагностика автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями.

3. Разработка проектно-сметной документации

3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных  
дорог администрация городского поселения:

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год;

-подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной  
документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

-организует разработку проектно-сметной документации.

3.3. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог проектно-сметная документация разрабатывается в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. На выполнение работ по содержанию проектно-сметная документация не разрабатывается.   
 3.4. Администрация городского поселения осуществляет проверку  проектной документации, которая оценивается по критериям эффективности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

3.5. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог должно обеспечивать:

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;  
- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

-эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

-применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

3.6. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них устанавливается администрацией городского поселения.

4. Финансирование дорожных работ

4.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых решением Думы городского поселения. Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются проектно-сметной документацией.  
 4.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

5. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

5.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам), заключенным с ними администрацией городского поселения.  
 5.2. Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также, в случае ремонта - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

6. Организация контроля качества выполненных дорожных работ

6.1.Администрация городского поселения контролирует:

- исполнение муниципальных контрактов (договоров);

-соблюдение технологических параметров при производстве работ по   
содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

-выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;  
- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;  
- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

6.2. Администрация городского поселения также выполняет следующие работы:  
- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;  
- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

6.3. Администрация городского поселения имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится администрацией городского поселения. При проведении приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог администрацией городского поселения проводится оценка их состояния и уровня содержания.

7.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые администрацией городского поселения, оформляются по формам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ согласно муниципальным контрактам (договорам).

Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.  
 7.4. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится постановлением администрации городского поселения не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока работ по муниципальному контракту (договору).

7.5. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги в обязательном порядке включаются представители администрации городского поселения (председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, Отдела ГИБДД МО МВД России «Заларинский» (по согласованию).

7.6. Глава администрации городского поселения не позднее чем за 10 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом её членов.

7.7. Работу приемочной комиссии организует её председатель.

7.8. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

7.8.1. От администрации городского поселения:

- утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

7.8.2.От подрядчика:

-извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом (договором) работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

-ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;  
- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

7.9. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

7.10. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и администрацией городского поселения.

7.11. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

7.12. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.  
 В этом случае администрация городского поселения определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.14. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований установленных настоящим Порядком несет глава администрации городского поселения. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Главный специалист по правовым вопросам

администрации Заларинского

муниципального образования С.Л.Саджая