От 29.12.2017 г. № 902

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  
ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Администрация Заларинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022 годы

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Заларинского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Заларинского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Заларинского муниципального образования обеспечить финансирование программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022 на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление и паспорт муниципальной программы в газете «Вести Заларей» и разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации Заларинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Заларинского муниципального образования.

Глава администрации Заларинского

муниципального образования

В.С. Орноев

* 1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды в Заларинском муниципальном образовании на 2018-2022 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Заларинского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Благоустройство поселка для создания благоприятных, комфортных и привлекательных условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - повышения уровня благоустройства дворовых территорий;  - повышения уровня благоустройства территорий общего пользования;  - создание комфортной среды проживания граждан;  - принятие Правил благоустройства территории  Заларинского муниципального образования, отвечающих современным требованиям  к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 -2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет:  2018 г. - 500 тыс. руб.  2019 г. – 600 тыс. руб.  2020 г. – 700 тыс. руб.  2021 г. – 700 тыс. руб.  2022 г. – 700 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения,  - улучшение архитектурного облика районного поселка,  - улучшение экологической обстановки  - санитарно-гигиенических условий жизни  - приведение в нормативное состояние дворовых территорий Заларинского муниципального образования - 10.  - благоустройство муниципальных территорий общего пользования Заларинского муниципального образования -5.  - утверждение правил благоустройства территории Заларинского муниципального образования ( с учетом общественных обсуждений). |

* 1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
  2. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Заларинском муниципальном образовании 54 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Заларинскому муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, либо их отсутствием, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов поселка дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствие специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит их к хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно -целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных пространств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-  ница изме  рения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | | Формирования муниципальной программы  2018-2022 годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | - | 1,85 | - | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |
| 3 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Ед. | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |

* 1. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний вид поселка, его эстетичный вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Заларинского муниципального образования имеется 12 объектов – парки, скверы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1. Озеленение, уход за зелеными насаждениями.
2. Устройство пешеходных дорожек.
3. Освещение территории, в том числе декоративное.
4. Установка скамеек, урн, контейнеров для сбора мусора.
5. Оформление цветников.
6. Обустройство площадок для отдыха, детских и спортивных площадок.
7. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение полного комплекса работ, предусмотренные муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам Заларинского муниципального образования.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-  ница изме  рения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | | Формирования муниципальной программы 2018-2022 годы | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 8,3 | - | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 |
| 1. 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальной территории общего пользования | единиц | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Действующие Правила благоустройства территории Заларинского муниципального образования утверждены решением Думы Заларинского муниципального образования от 18 июля 2012 год №221 и от 31 марта 2016 года №170. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

* 1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Цель программы:

Благоустройство р.п. Залари для создания благоприятных, комфортных и привлекательных условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные задачи:

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий Заларинского муниципального образования;

- повышения уровня благоустройства территорий общего пользования Заларинского муниципального образования;

- принятие Правил благоустройства территории Заларинского муниципального образования, отвечающих современным требованиям.

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории Заларинского муниципального образования | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |
| 2 | Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заларинского муниципального образования  Задача 2.  Повышение уровня благоустройства муниципальной территорий общего пользования Заларинского муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселка.

Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы 10 дворовых территории в Заларинском муниципальном образовании.

б) благоустройство 5 муниципальных территорий общего пользования.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 3 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участи (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 4 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы (приложение 5 к программе).

* 1. **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период с 2018 - 2022 годы.

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | Внебюджетные  средства |
| Всего за весь период |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  | 500,00 |  |
| 2019 год |  |  |  | 600,00 |  |
| 2020 год |  |  |  | 700,00 |  |
| 2021 год |  |  |  | 700,00 |  |
| 2022 год |  |  |  | 700,00 |  |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

1. **АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является отдел ЖКХ Администрации Заларинского муниципального образования.

Исполнителями Муниципальной программы являются:

отдел ЖКХ Администрации Заларинского муниципального образования.

Участниками Муниципальной программы являются:

- заинтересованные лица.

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняют функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

г) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы, и представляет его в установленном порядке.